Проект по благоустройству территории

дошкольной организации

«Спортландия»

Авторы:

Дёмкина И. В. - заведующий

Вавринчук Н.Н. - заместитель заведующего по АХЧ

Сластникова И.Н. - старший воспитатель

2017 год

Описание проекта «Спортландия»

Актуальность. Основная цель дошкольной организации - осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку, создание благоприятных социально-педагогических условий для максимального развития каждого дошкольника, раскрытие его способностей и его самореализации. Воспитательно-образовательный процесс в детском саду направлен на выполнение государственного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Одним из приоритетных направлений работы дошкольной организации является оздоровительное, которое реализуется через использование в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, направленных на организацию двигательного и оздоровительного режима, психоэмоциональное развитие дошкольников, ознакомление с особенностями своего организма, способами его укрепления, с правилами здорового образа жизни. Развивающая среда детского сада обеспечивает воспитанникам возможность свободно двигаться, выбирать себе занятия, игры по интересам.

Спортивная площадка - важная часть территории детского сада оборудована металлическими конструкциями для лазанья и подлезания, перекладинами для подтягивания. Силами сотрудников из подручных материалов изготовлены брусы для ходьбы и упражнений в равновесии, конструкции для перешагивания и бега, ходьбы «змейкой». Но данное спортивное оборудование несовременно, непривлекательно, требует ежегодного косметического ремонта.

На данной спортивной площадке нет возможности для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, построения образовательной деятельности с учётом индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (п.1.3., ч. 1, п.1.4., ч.2., п.1.6. ч.4 Федерального государственного стандарта дошкольного образования).

### Неудобство заключается и в том, что для соревнований нет твёрдого покрытия (п.3.8.   СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

Нет возможности заниматься спортом при атмосферных осадках.

Нет условий для сдачи норм Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для воспитанников с 6 лет.

Проблема: в дошкольной организации имеется спортивная площадка, но её конструкции, покрытие и отсутствие навеса не отвечают современным требованиям и требованиям образовательного стандарта дошкольного образования.

Чтобы решить данную проблему организована работа над созданием проекта «Спортландия». Реализовав проект, будут решены задачи, связанные с развитием таких качеств личности дошкольников, как сила, выносливость, стремление к достижению цели, появится реальная возможность развивать индивидуальные физические способности детей дошкольного возраста, в том числе детей-инвалидов.

Для этого необходимо расширить спортивную зону территории. Оборудовав спортивно-игровую площадку «Спортландия», на которой будет навес появиться возможность заниматься спортом при любой погоде. Современные спортивные конструкции позволят организовать оздоровительную и развивающую физкультурную работу с воспитанниками в игровой форме.

Данная спортивная зона будет полностью соответствовать требованиям к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с образовательным стандартом дошкольного образования (п.3.3.4.). Наземное покрытие пола навеса плиткой позволит заниматься силовыми упражнениями, спортивными играми и тренироваться на тренажёрах. Наличие  детских тренажёров позволит воспитанникам 6-7 лет готовиться и сдавать нормы Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, расположение данной спортивно-игровой площадки явится ярким цветовым акцентом в окружающей среде.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: обустроить спортивно-игровую площадку на территории дошкольной организации, соответствующую современным требованиям и запросам родителей, для организации мероприятий спортивной направленности с детьми дошкольной организации и детьми дошкольного возраста городского поселения Нижний Одес.

Задачи:

- Создать на территории дошкольной организации комфортные условия для физического и психического развития детей дошкольного возраста, развития их индивидуальных физических способностей.

- Развить и укрепить спортивную базу дошкольной организации.

- Приобрести и установить специальное спортивное оборудование, тренажёры и инвентарь, соответствующее требованиям безопасности.

- Привлечь к проекту родителей воспитанников, общественность.

Участники проекта

Участники проекта:

- сотрудники дошкольной организации,

- родители воспитанников,

- воспитанники

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Старший воспитатель

Заместитель

заведующего  по АХЧ

Заведующий

Педагогический

коллектив

Родители

воспитанников

Ответственным за реализацию проекта является заведующий дошкольной организации - Дёмкина Ирина Валентиновна. Осуществляет руководство и контроль за осуществлением проекта, контроль за целевым использованием средств.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части - Вавринчук Наталья Николаевна. Осуществляет выполнение хозяйственных работ и контроль за поставку, комплектацию и установку оборудования.

Старший воспитатель - Сластникова Ирина Николаевна. Осуществляет контроль за сертификацией оборудования, соответствием требованиям стандарта и санитарным требованиям и безопасностью оборудования. Осуществляет внедрение проекта в практику работы и освещение его деятельности в средствах информации.

Педагоги - это команда, состоящая из единомышленников и способная реализовать поставленные цели и задачи. Данная команда осуществляет все организационные моменты подготовительного этапа, проводит все мероприятия, осуществляет взаимодействие с учреждениями-партнерами, организует подведение итогов реализации проекта. К выполнению работ, связанных с выполнением проекта, планируется привлечь родителей воспитанников, спонсоров и общественность.

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: октябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.

| № | Этапы проекта | Мероприятия, запланированные для реализации проекта | Сроки проведения мероприятий | Ф.И.О. исполнителей мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | Проведение организационного собрания по плану реализации проекта, разработка макета спортивно-игровой площадки | Октябрь 2017 | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Основной (практический) этап | Мониторинг цен для приобретения оборудования | Ноябрь – декабрь 2017 | Старший воспитатель |
| 3 |  | Заключение договоров на приобретение и установку оборудования | Январь – февраль 2018 | Заведующий |
| 4 |  | Закупка теневого навеса и покрытия пола теневого навеса. | Февраль – апрель 2018 | Заведующий |
| 5 |  | Закупка спортивного оборудования (стационарного) | Февраль – апрель 2018 | Заведующий |
| 6 |  | Закупка детских тренажеров (переносных) | Февраль – апрель 2018 | Заведующий |
| 7 |  | Уборка территории и подготовка площадки | Май 2018 | Зам. зав. по АХЧ |
| 8 |  | Установка оборудования на территории детской площадки | Май – август 2018 | Поставщик оборудования |
| 9 | Заключительный этап | Торжественное открытие спортивно-игровой площадки | Сентябрь 2018 | Заведующий, старший воспитатель |
| 10 |  | Освещение деятельности по проекту в СМИ и сети Интернет (сайт ДОО, УО, администрации МО МР «Сосногорск» | Сентябрь 2018 | Старший воспитатель . |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Продукт проекта - спортивно-игровая площадка «Спортландия».

После реализации проекта дошкольная организация получит спортивно-игровую площадку, укомплектованную современным спортивным оборудованием и инвентарём, и продолжит работу по развитию индивидуальных физических качеств воспитанников на более высоком уровне.

На спортивно-игровой площадке педагогами дошкольной организации будут проводиться тренировки с детьми, спортивные праздники, развлечения.

Появиться возможность заниматься при любой погоде и несколькими видами спортивных состязаний.

Наземное покрытие пола навеса плиткой позволит заниматься силовыми упражнениями, спортивными играми и тренироваться на тренажёрах.

Кроме того, данная спортивная зона будет использована в работе оздоровительной группы, в которой занимаются 15 семей дошкольной организации.

Появится возможность для сдачи норм Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   воспитанниками дошкольной организации с 6 лет.

Предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта:

- Продолжить работу по пополнению спортивно-игровой зоны спортивным игровым оборудованием.

- Пропагандировать здоровый образ жизни, организовывать мероприятия, направленные на сохранение здоровья среди детей дошкольного возраста городского поселения Нижний Одес.

- Организовывать развлечения с воспитанниками образовательных организаций посёлка на базе нашего детского сада.

- Продолжать работу по привлечению семей воспитанников к занятиям в спортивных кружках.

- Организовать работу «Спортивного кружка выходного дня» для привлечения маленьких жителей Нижнего Одеса к здоровому образу жизни.

- Принимать участие в новых проектах.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПОРТЛАНДИЯ»

Проект «Спортландия» был представлен на XIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  в Республике Коми и Ненецком автономном округе и стал победителем в номинации «Спорт».

Сумма гранта составила 400 000 руб.

Изучив санитарные нормы, предъявляемые к территории    дошкольной организации, было определено место будущей спортивно-игровой площадки. Ранее на данной площади располагался опытнический участок, включающий теплицу, грядки и картофельное поле. Данная территория расположена так, что ветер и солнце не будут вредить занятиям спортом, не создадут риски для здоровья. Отдельные участки площадки затемнены.  Площадка расположена выше уровня окружающей поверхности, что обеспечивает отвод вод.   Данные показатели полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проект «Спортландия» реализовывался с октября 2017 г. В ноябре-декабре 2017 г. проведён мониторинг цен для приобретения оборудования, в ходе которого определена организация, с которой далее велась работа по заключению договоров на приобретение и установку оборудования.

Сроки уборки территории и подготовки площадки были перенесены на май-июнь 2018 г. в связи с погодными условиями (позднее таяние снега). К данным видам работ были привлечены сотрудники дошкольной организации и родители воспитанников. Проведены работы:

- разбор и перенос теплицы и грядок,

- выкорчёвывание кустов акации,

- завоз песка.

В июле   2018 г. начаты работы по установке оборудования на территории детской площадки. Срок проведения данного вида работ перенесен в связи с погодными условиями.

В ходе реализации проекта возникла проблема – при составлении проекта запрашиваемая сумма была 500 000 руб. Исходя из данной суммы, проведён мониторинг цен и составлен примерный перечень необходимого оборудования. На основании бюджета Конкурса, сумма гранта была скорректирована и составила 400 000 руб. Кроме того в связи с удорожанием изменились и цены на спортивное оборудование и инвентарь (при составлении проекта учитывались цены июля 2017 г., последующий мониторинг проводился в декабре 2017 г.). Изменён вид и количество спортивных снарядов и тренажёров.

Считаем, что данные изменения не повлияли на вид и качество реализованного проекта. Все запланированные работы в ходе реализации проекта «Спортландия», выполнены в полном объёме.

Ответственным за реализацию проекта был заведующий дошкольной организации - Дёмкина Ирина Валентиновна. На протяжении всего периода реализации проекта она руководила ходом всех работ и контролировала целевое использование средств.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части - Вавринчук Наталья Николаевна осуществляла выполнение хозяйственных работ и контроль за поставку, комплектацию и установку оборудования.

Старший воспитатель - Сластникова Ирина Николаевна осуществляла контроль за сертификацией оборудования, соответствием требованиям стандарта и санитарным требованиям и безопасностью оборудования. В дальнейшем на старшего воспитателя возложены обязанности по внедрению проекта в практику работы и освещение его деятельности в средствах информации.

При разработке проекта «Спортландия» предполагали, что после его реализации дошкольная организация получит спортивно-игровую площадку, укомплектованную современным спортивным оборудованием и инвентарём, и продолжит работу по развитию индивидуальных физических качеств воспитанников на более высоком уровне.

Ожидаемый результат соответствует конечному:

- на территории дошкольной организации созданы комфортные условия для физического и психического развития детей дошкольного возраста, развития их индивидуальных физических способностей,

- спортивно-игровая площадка соответствует современным требованиям к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с образовательным стандартом дошкольного образования и запросам родителей,

-  укрепилась спортивная база дошкольной организации,

- установлено специальное спортивное оборудование, соответствующее санитарным требованиям и требованиям безопасности,

- наличие навеса позволяет заниматься спортом при любой погоде, сдавать нормативы Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» воспитанниками с 6 лет,

- под навесом на травмобезопасном покрытии расположены детские тренажёры, предназначенные для формирования двигательных навыков и тренировки всех групп мышц.

7 сентября прошло торжественное открытие детской спортивно-игровой площадки «Спортландии». Открытие площадки проходило в форме спортивного праздника, на котором присутствовали воспитанники, родители, педагоги детского сада и почётные гости: руководитель администрации городского поселения «Нижний Одес» Аксёнов Юрий Сергеевич и председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» Илларионова Ирина Васильевна, которая отметила значимость представленного на конкурс проекта и выразила уверенность в продолжении дальнейшего сотрудничества.

В ответном слове заведующий дошкольной организацией Дёмкина Ирина Валентиновна поблагодарила организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» за высокую оценку работы педагогов детского сада. «Данная площадка рационально организована, насыщенна разнообразным спортивным оборудованием и тренажёрами. Это даёт возможность привить у наших детей интерес к спорту, к здоровому образу жизни, сформировать у них потребность в двигательной активности на всю жизнь» - сказала Ирина Валентиновна.

Праздник открытия площадки «Спортландия» прошел торжественно, весело, задорно. Талисман спортивной площадки Спортик вместе с детьми объяснял и показывал Незнайке, как нужно сохранять и укреплять здоровье.  Дети вместе с героями выполнили ритмическую зарядку, поиграли в подвижные игры и с нетерпением ждали возможности опробовать спортивные снаряды и тренажёры.

После торжественного перерезания красной ленточки Спортик вместе с Незнайкой пригласили детей и родителей пройти на территорию спортивно-игровой площадки и познакомили их с правилами безопасного поведения и использования оборудования.

В настоящее время разработан план мероприятий на спортивно-игровой площадке с воспитанниками дошкольной организации и детьми дошкольного возраста городского поселения Нижний Одес.   Данный план   включает тренировки с детьми, спортивные праздники, развлечения. Кроме того, данная спортивная зона используется в работе оздоровительной группы, в которой занимаются 15 семей дошкольной организации.

Предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта:

- Продолжить работу по пополнению спортивно-игровой зоны спортивным игровым оборудованием.

- Пропагандировать здоровый образ жизни, организовывать мероприятия, направленные на сохранение здоровья среди детей дошкольного возраста городского поселения Нижний Одес.

- Организовывать развлечения с воспитанниками образовательных организаций посёлка на базе нашего детского сада.

- Продолжать работу по привлечению семей воспитанников к занятиям в спортивных кружках.

- Организовать работу «Спортивного кружка выходного дня» для привлечения маленьких жителей Нижнего Одеса к здоровому образу жизни.

- Принимать участие в новых проектах.

Информация об итогах XIII Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» была представлена:

- на сайте информационного агентства БНК в сети Интернет 06.12.2017,

- на Всероссийской научно-практической конференции «Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: эффективные педагогические практики и инновации» 08.12.2018 г. в г. Сыктывкар   старшим воспитателем дошкольной организации представлен проект по благоустройству территории дошкольной организации «Здоровая территория детства», реализованный в 2016-2017 учебном году. Указано, что в 2017 г. проект получил своё продолжение – участие в XIII Конкурсе социальных и культурных проектов, организованном ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном круге в 2017 году,

- в газете «Северные ведомости» от 08.12.2018 г. № 48 (881), статья «Над «лисьими всполохами», пункт «Здоровее и сильнее» представлено интервью с заведующим МБДОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес Дёмкиной И.В.,

-  в газете «Трибуна» от 08.12.2018 г. № 49 (1441), статья «Духовность, культура, экология, спорт» представлено интервью с заведующим МБДОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес Дёмкиной И.В.,

- на совещании руководителей дошкольных образовательных учреждений МО «Сосногорск», состоявшегося 19.04.2018 г. в г. Сосногорск, старшим воспитателем представлена презентация программы по валеологическому воспитанию дошкольников «Как стать Неболейкой», в ходе которой отмечена важность  приобретения игрового и спортивного оборудования. И одним из способов пополнения валеологически развивающей среды территории дошкольной организации явилось участи в конкурсе.

Информация о ходе монтажно-строительных работ размещена 09.07.2018 г. на официальном сайте дошкольной организации, ссылка https://dou641.n4.biz/news  в разделе «Новости компании».

Информация о проекте «Спортландия» представлена в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для предоставления в буклете по итогам Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе отправлена по электронной почте 06.09.2018 г. Найденко Александре Николаевне, специалисту Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 13.09.2018 г. Аникьевой Светлане Александровне.

Информация об открытии спортивно-игровой площадки «Спортландия» (статья, фото):

1) 14.09.2018 г. представлена в редакцию газеты «Северные ведомости» на электронный адрес  79168775786@yandex.ru,

2) размещена:

-  13.09.2018 г. на официальном сайте дошкольной организации, ссылка https://dou641.n4.biz/ в разделе «Новости компании». Статья «Спортландия» в подарок детям»,

- в сети интернет в социальной группе «Одноклассники» в группе «Детский сад №5» пгт. Нижний Одес, ссылки https://ok.ru/detskysade, https://ok.ru/detskysade/topic/68876891081578,

- на странице старшего воспитателя Сластниковой И.Н. в социальны сетях «В контакте», ссылка https://vk.com/id122879208,

3) Видеоролик в новостях «Вести Тимана» г. Сосногорск, 10.09.2018 г.

Информация о деятельности педагогов с детьми на спортивно-игровой площадке «Спортландия»  освещена в передаче «Коми гор» (сюжет от 25.09.2018 г.)